TEMPLATE

2 DE JUNIO Creado por: Ricardo Pérez

# TEMPLATE

INTRODUCCIÓN

Este plan de remediación describe las acciones técnicas necesarias para mitigar los riesgos identificados en el reporte de hallazgos SEC-FIND-2026-003. La implementación de estas medidas es obligatoria para garantizar la integridad y confidencialidad de la plataforma Electronics-eCommerce.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PRIORIZADA

| Prioridad | ID | Acción | Plazo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inmediata | H-001 | Actualización del Driver de BD | 24h |
| Inmediata | H-002 | Implementación de Middlewares | 48h |
| Alta | H-003 | Validación de Ownership en API | 72h |
| Media | H-004 | Configuración de cabeceras http | 1 semana |
| Media | H-005 | Refactorización de Sanitización | 1 semana |

GUIA TECNICA DE REMEDIACIÓN

R-01: ACTUALIZACIÓN DE DEPENDENCIAS (MITIGACIÓN H-001)

- Acción: Sustituir el driver legacy 'mysql' por 'mysql2', el cual es más seguro y compatible con el pool de conexiones actual.

- Comando: $ cd server && npm uninstall mysql && npm install mysql2

- Nota: Actualizar la configuración de conexión en `server/utills/db.js` para asegurar la compatibilidad con el nuevo driver.

R-02: PROTECCIÓN CONTRA CSRF (MITIGACIÓN H-002)

- Acción: Implementar el uso de cookies con el atributo 'SameSite=Strict' y validar el origen de las peticiones (Origin/Referer headers) en el servidor Express.

- Recomendación de Código:

app.use(session({

cookie: { sameSite: 'strict', secure: true },

// ... rest of config

}));

R-03: BASTIONADO DE CABECERAS HTTP (MITIGACIÓN H-03)

- Acción: Integrar el middleware 'helmet' en la aplicación Express para configurar automáticamente cabeceras de seguridad estándar.

- Comando: $ npm install helmet

- Implementación en app.js:

const helmet = require('helmet');

app.use(helmet());

R-04: CONTROL DE ACCESO A NIVEL DE OBJETO (MITIGACIÓN H-04)

- Acción: Modificar los controladores de pedidos para que la consulta no solo filtre por ID de pedido, sino también por el ID de usuario obtenido del token de sesión JWT.

- Lógica Sugerida:

const order = await prisma.customer_order.findFirst({

where: { id: orderId, userId: currentUser.id }

});

R-05: CENTRALIZACIÓN DE LA SANITIZACIÓN (MITIGACIÓN H-05)

- Acción: Crear un middleware global que sanitice recursivamente todos los campos de `req.body`, `req.query` y `req.params` utilizando la librería `dompurify`.

VALIDACIÓN POST-REMEDIACIÓN

Una vez aplicadas las correcciones, el equipo de ciberseguridad deberá realizar un reescaneo SAST/SCA para confirmar la eliminación de las vulnerabilidades, así como hacer pruebas de penetración dirigidas para validar la robustez de los nuevos controles de acceso.